REVISJONIKOMISJONI

koosoleku PROTOKOLL

Tabasalu									14. aprill 2015 nr 4

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.45.

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Sulev Roos.

Koosolekut protokollis volikogu kantselei juhataja Ive Eevel.

Osa võttis Toivo Promm.

Kutsutud olid: planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Karin Sillmann, haldus- ja arenguosakonna juhataja Nele Nõu, abivallavanemad Erik Sandla ja Vello Viiburg.

Koosoleku päevakord:

- Planeerimis- ja ehitusosakonna ning arendus- ja haldusosakonna ära kuulamine;

- Revisjonikomisjoni akti koostamine, mis puudutab vallale kuuluva kinnisvara sihipärast kasutamist ja heaperemehelikku haldamist.

Keegi päevakorra vastu ei olnud ning algas planeeritud punktide arutelu.

- Planeerimis- ja ehitusosakonna ning arendus- ja haldusosakonna ära kuulamine

Ülevaate Harku valla 2014.a. tegevuskava täitmisest andsid (planeerimis- ja ehitusosakonna ülesannete osas) abivallavanem Erik Sandla ja Karin Sillmann ning (arengu- ja haldusosakonna ülesannete osas) Vello Viiburg ja Nele Nõu.

Planeerimis- ja ehitusosakonna 2014.a tegevustest on täidetud järgmised tegevused:

Valla üldplaneeringu kehtestamine; Ehitisregistri andmete korrastamine (jooksev tegevus); Tilgu sadama ala detailplaneering; Eakate hooldekodu (Juhani 2 ja 2A) dp.

Osaliselt on täidetud järgmised tegevused: Valla teede teemaplaneering (2014-2016 tegevus, algatatud ja sel aastal korraldatakse lihthange lähteseisukohtade koostamiseks); Sisekaitseakadeemia DP (2014-2016 tegevus, KSH aruande koostamine on pooleli).

Tegemata on: Tabasalu aleviku keskuse I osa detailplaneeringute koostamine (seisab, tuleb esmalt lahendada veeressursi küsimus ja saada Keskkonnaministri nõusolek maa sihtotstarbe muutmiseks. Lisaks tuleb arvatavasti uus eskiislahendus välja töötada, et vaided maha saada);

Edasi on lükatud: Muraste tervisekompleksi detailplaneering (2014-2016 tegevus) – puudub perspektiiv kuna see ongi loomade liikumiskoridori kasutatav koht klindist (Val Rajasaare 2014 uuring);

Suurupi sidelinnak (2014-2016 tegevus) -Kaitseministeeriumil huvi rauges. Kui nüüd edasi minna, siis on vaja leida planeeringu koostaja ja jätkata. Tekkinud on uus huvitatud osapool Kaitseliidu Harku Rannikukaitse üksikkompanii näol, kes soovib oma õppebaasi sealsetesse hoonetesse rajada.;

Suurupi lautrikoha DP (2014-2016 tegevus) vajalik Randmäe ja Rannaääre DP-ga Pärtli tee maaomaniku, nõusolek ca 200m² ära lõike tegemiseks ja võõrandamiseks. Randmäe dp tuleb viia lõpuni, teekoridor välja mõõta ja vallale võõrandada ning siis algatada Lautrikoha dp;

Vääna-Jõesuu rannaala dp (2014-2016 tegevus) – on oma aktuaalsuse ajas kaotanud ja ei ole hetkel prioriteetne, enne algatamist tuleks koostada täpsem visioon ning küsida arvamust Maa-ametilt (reformimata riigimaa omanik ja Keskkonnaametilt läänemere ehituskeeluvöönd);

Tabasalu mobiilsidemasti dp (2014-2016 tegevus);

Harkujärve kooli ja selle lähiümbruse dp (2014-2016 tegevus)- tuleb arutlusele volikokku 2015.a aprillikuus;

Tuulikute teemaplaneering (2014-2016 tegevus), ei ole kavas eraldi teha, suuri tuulikuid ja tuulikuparke valda ei ole kavas teha, väike ja mikrotuulikute tingimused lahendatakse energeetika arengukava raames.

Perspektiivse Haabersti ja Tabasalu vahelise elektritranspordi ühenduse koridori planeerimine (2014-2016 tegevus) kuna see on meil üldplaneeringus sees, siis tuleks korraldada ideekonkurss koos Tallinnaga ja koostada eelprojekt, mille järel kaaluda, kas algatada  sundvõõrandamistega dp.

Apametsa piirkonda „pargi ja reisi“ parkla planeerimine (2014-2016 tegevus) sõltub trammitee projektist ja Apametsa piirkonna arengutest sealsete planeeringute realiseerumisest. Kui trammitee projekt käiku läheb, siis on mõtet pargi ja reisi parkla järele Apametsa II. kvartalis (dp mis on algatatud kuid jäi pooleli).

Arengu- ja haldusosakonna 2014.a tegevustest on täidetud järgmised tegevused:

Põhikooli (1-6. klassi) rajamine Murastesse; Harku lasteaia väliõppeklassi rajamine; videovalve rakendamine avalikes kohtades (jooksev tegevus); Harku valla ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti elluviimine (Suurupi, Vääna-Jõesuu ja Viti külad); Sadevee kanali ehitamine Sütemetsa ja Puisniidu teele; ÜVK trasside omandamine ja rajamine Harkujärvel; Rannamõisa külas asuva suvilapiirkonna (Paekalda) ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga; Muraste keskosa ning Hindreku MÜ sadeveesüsteemi ühendava torustikulõigu (Kähriku teele) rajamine; Muraste hariduskompleksi sadevee ärajuhtimise korraldamine; Meriküla reoveepuhasti rekonstrueerimine (2014-2015 tegevus, millega alustati 2014 ning valmib sellel aastal; Küttetrasside renoveerimine Tabasalus; Kergliiklustee ehitamine Sütemetsa teest kuni Käo teeni; Pangapealse, Mägi, Hiiu, Põhjaristi ja Lepalaane tänavate remont (teede rajamine lõpuni väljaehitamata elurajoonidesse); Lee tee sõidutee ja kergliiklustee ehitamine; Kergliiklustee väljaehitamine Suurupi teest kuni Metsavahi teeni Vääna-Jõesuu külas; Sõrve tee kergliiklustee projekteerimine Klooga maanteest kuni Tuule teeni; Teelahkme lasteaia parkla rajamine; Jahilossi tee teekatte remont, pindamine (kruusateede katmine tolmuvaba kattega tiheasustuses); Üleminek ökonoomsemale tänavavalgustussüsteemile; Kaarle tee valgustuse projekteerimine ja rajamine; Teenuste tänava tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus; Täiustatakse Tallinna ja kandikeskuste vahelist ühistranspordiühendust (iga-aastane tegevus); Tilgu sadama ala projekteerimine (2014-2016 tegevus, mis on töös).

Osaliselt on täidetud järgmised tegevused: Vääna mõisahoone renoveerimine (2014-2015 tegevus) objekt valmib 2015. aasta augustis; Lasteaed Tibutare välisseinte soojustamine ning küttesüsteemi renoveerimine ja põrandate ehitus (2014-2015 tegevus) viiakse lõpule aastaks 2015; Valla omandis olevate ÜVK trasside üleandmine vee-ettevõttele (2014-2016 tegevus); Luige tee (alates Klooga maanteest kuni Liivaluite teeni) laienduse, kergliiklustee ja parkla projekteerimine ja ehitamine (2014-2015 tegevus, projekt on valmis); Liivaluite tee promenaadi projekteerimine ja väljaehitamine (2014-2015 tegevus, projekt on valmis).

Edasi on lükatud: Väänas Biopuhasti ja olemasolevate ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja veetöötlusega pumpla rajamine olemasoleva puurkaevude kompleksi baasil (2014-2015 tegevus); olemasolevate vananenud vee-ja kanalisatsioonitrasside renoveerimine (jooksev tegevus, seda teeb OÜ Strantum); energiasäästukava koostamine valla objektidele (alternatiivsete energiaallikate ja küttelahenduste välja selgitamine); Alasniidu tee-Ellerheina tee kergliiklustee ühenduse väljaehitamine (teostatakse 2015); Kaare tee pindamine (teostatakse 2015); Tabasalu tõusu kalda kindlustus (lükkub edasi 2018. aastasse, kuna puuduvad eelarvelised vahendid ehitustöödeks); Nõmme tee ja Tallinn-Tabasalu kergliiklustee vahelise ühendustee väljaehitamine; Vääna-Jõesuu külas Luige tee valgustuse ehitamine (2014-2015 tegevus);

Tegemata on: Pumplate 2-astmeliseks välja ehitamine Rannamõisa külas ja Tabasalu alevikus Mere teel; Energia arengukava koostamine; Valla teedehoiukava koostamine (otsustati ära jätta, kuna mõistlik on teede võrgustiku kavandamine lahendada 2015. aastal koostatava teede teemaplaneeringu käigus); Vallamaja esise valgustamine; Valla läänepiirkonda jäätmejaama rajamine (otsustati ära jätta kuna jäätmekava eelnõu kohaselt ei ole uusi jäätmejaamasid otstarbekas rajada); Vääna mõisapargi rekonstrueerimine (2014-2016 tegevus, kuid senini ei ole rahastust saadud).

Otsustati:

Võtta informatsioon teadmiseks, kajastada seda majandusaasta aruande juurde koostatavas revisjonikomisjoni arvamuses, lisaks teeb komisjon ettepaneku jooksvad tegevused arengukavast eemaldada.

2.	Revisjonikomisjoni akti koostamine, mis puudutab vallale kuuluva kinnisvara sihipärast kasutamist ja heaperemehelikku haldamist

Revisjonikomisjoni 2015.a tööplaani kohaselt oli komisjoni üheks tegevuseks 2014 aasta revisjonikomisjoni aktide läbivaatamine ja nendes esitatud seisukohtade täitmise kontroll ning revisjonikomisjon on tuvastanud, et vallavalitsuse tegevusest on näha, et tegeletakse puuduste likvideerimisega, siis kiideti vallavalitsuse tegevus selles osas heaks ning eelmisel komisjoni koosolekul otsustati koostada tuvastatud asjaolude kohta revisjonikomisjoni akt.

Aktist nähtub, et vallavalitsus tegeleb puuduste likvideerimisega ning komisjon kiitis vallavalitsuse tegevuse selles osas heaks ning otsustas kontrollida vallale kuuluva kinnisvara sihipärast kasutamist ja heaperemehelikku haldamist uuesti aasta pärast.

Otsustati:

Revisjonikomisjoni esimehel esitada akt vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

Sulev Roos

Koosoleku juhataja ja

Revisjonikomisjoni esimees